**Họ tên: Nguyễn Hữu Phương**

**Lớp:LA16**

**Working Report** 12/06/2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | LA16 | 4 | Eclispe đã được cài trên máy local | 1,5 | 12/06/2016 | 100 | N |  |  |  |
| Source code thực hành | 1,5 | 12/06/2016 | 100 | N |  |  |  |
| Hiểu được cac phím tắt khi chạy debug trong eclipse | 1 | 12/06/2016 | 80 | Y | Chưa kịp thực hành | Về nhà thực hành | 18/06/2016 |

**Giải thích ý nghĩa các hạng mục của form report trên:**

Một ngày có thể làm nhiều công việc(task) 🡺 Mỗi 1 task sẽ viết trên 1 row của form trên.

Nếu có nhiều task thì sẽ có các row cho từng task

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Tên hạng mục** | **Bắt buộc ghi không?** | **Ý nghĩa** |
| 1 | STT | Có | Một ngày có thể làm nhiều hơn 1 task,  nên khi viết thì sẽ liệt kê từng task một. Bắt đầu từ 1 -> n+1 |
| 2 | Tên dự án | Có | Viết tên dự án hiện tại mình đang làm. VD: Nếu là training java ==> Training\_java |
| 3 | ID task trong plan | Có | Nếu có plan cụ thể thì lấy ID task trong plan ghi vào vào cột này. Nếu không có plan thi ghi [None] |
| 4 | Nội dung công việc | Có | Ghi nội dung cụ thể công việc của từng task là gì |
| 5 | Thời gian thực tế làm (h) | Có | Ghi số giờ thực đã thực hiện cho từng task |
| 6 | Deadline | Có | Dựa vào plan để biết Ngày kết thúc của task này là ngày nào. Format yyyy/mm/dd |
| 7 | Hiện trạng (%) | Có | Ghi % hoàn thành của từng task. **100% chỉ khi không còn vấn đề gì nữa. Hoàn hảo(tự đánh giá theo khả năng của mình)** |
| 8 | Có bị trễ hay không (Y/N) | Có | Nếu bị trễ thì ghi: Y Nếu không trễ thì ghi: N |
| 9 | Nguyên nhân trễ | - Nếu cột 8 là [Y] thì [Có] - Nếu cột 8 là [N] thì [Không] | Ghi nguyên nhân vì sao lại không hoàn thành task |
| 10 | Cách khắc phục | - Nếu cột 8 là [Y] thì Có - Nếu cột 8 là [N] thì Không | Nếu có cách giải quyết thì ghi cách giải quyết là gì? Nếu chưa có cách giải quyết thì ghi: Chưa có cách giải quyết và có cần ai suport hay ko thì cũng phải ghi vào cột này? |
| 11 | Ngày dự định hoàn thành | - Nếu cột 8 là [Y] thì Có - Nếu cột 8 là [N] thì Không | Ghi ngày dự đinh sẽ hoàn thành task bị trễ là ngày nào. Format yyyy/mm/dd |